УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

**УПРАВЉАЊЕ ГИС ПРОЈЕКТИМА**

**ГИС БАЗА ПОДАТАКА ЖРТАВА ГЕНОЦИДА ПО ОПШТИНАМА ЗА САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЦРНУ ГОРУ ОД 1941. ДО 1945. ГОДИНЕ**

**(ГИСЦГ)**

Професор: Александар Пеулић Студент: Михаило Ђуровић

Београд 2023. година

**ПРОЈЕКТНА ПОВЕЉА**

**НАЗИВ ПРОЈЕКТА:** ГИС БАЗА ПОДАТАКА ЖРТАВА ГЕНОЦИДА ПО ОПШТИНАМА ЗА САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЦРНУ ГОРУ ОД 1941. ДО 1945. ГОДИНЕ

**Основа пројекта:** На основу доступних података о жртвама геноцида од 1941 – 1945 године направити ГИС пројекат којим ће се обрадити доступни податци у интернет апликацију са адекватним визуелним приказом.

**Циљеви пројекта:** Израда ГИС апликације која ће омогућити интерактивни, географски оријентисан приказ података, уз могућност вршења аналитичких функција.

**Обим пројекта:** Пројекат се састоји од више фаза. У првој фази ради се обрада података, то подразумјева преузимање списка жртава од стране Музеја жртава геноцида и класификацију истог тако да одговара нашој тематици. У другој фази обрађени подаци преносе се у базу података, пројектовану на начин који је комплементаран каснијим аналитичким потребама и њену интеграцију у ГИС софтвер. У трећој фази ради се дигитализација територије Црне Горе у циљу визуелизације података. Четврта фаза обухватиће тестирање и оптимизацију апликације. Четврта фаза је од велике битности јер од ње зависи исход пројекта. Циљ је направити апликацију која је корисна, нема грешака и не мора да се одржава. У петој и финалној фази овог пројекта апликација се јавно објављује и ради се на њеној промоцији.

**Кључни стејкхолдери:** **Клијент**: Музеј жртава геноцида

**Инвеститор**: др. Александар Пеулић

**Пројект менаџер**: Михаило Ђуровић, студент

**Пројектни тим**: Михааило Ђуровић, студент

**Потенцијално заинтересовани:** Истраживачки центри, невладине организације за људска права, друге институције

**Кључне активности: 1.)** Иницирање пројекта (15.11.2023 - 20.11.2023)

**2.)** Планирање пројекта (20.11.2023 - 8.1.2023)

**3.)** Реализација пројекта (8.1.2024 - 8.3.2024)

**4.)** Завршетак пројекта (3.4.2024)

**Ризици, претпоставке, ограничења:** Техничке потешкоће услед дигитализације територије, проблеми са одабраним ГИС софтвером, расположивост средстава за финансирање пројекта, рок пројекта.

**Буџет: 2000 €**